DIABACAR  |  DOCUMENTATION PRODUIT V1

# Roadmap de développement par lots

Document 10 / 16  •  Version 1.0  •  26 septembre 2026

Destinataires  Responsable produit, équipe de développement, IA de codage

La construction suit les dépendances métier : identité et permissions avant espaces privés, référentiel avant catalogue, prix centralisé avant commandes. Chaque lot produit un incrément testable et une démonstration de bout en bout.

Références de cadrage  PRD DIABACAR, architecture fonctionnelle, modèle de données, architecture GitHub–Vercel–Supabase et cartographie UX/UI V1. Les valeurs opérationnelles non fixées restent des paramètres à valider.

| Lot | Objet | Livrable vérifiable |
| --- | --- | --- |
| 0 | Fondations | Repository, Next.js, TypeScript strict, CI, environnements, tokens UI, base et migrations. |
| 1 | Identité et sécurité | Supabase Auth, profils, rôles, permissions, RLS initiale, audit. |
| 2 | Catalogue public | Référentiels, véhicules, images, filtres, fiche, SEO et prix Standard. |
| 3 | My DIABACAR | Favoris, profil, recherches, demandes et inscription Revendeur. |
| 4 | Tarification et CRM | Approbation Revendeur, prix applicable, prospects et affectations. |
| 5 | Commandes et opérations | Commandes sans paiement, statut véhicule, logistique et suivi client. |
| 6 | Back-office complet | Contenus, paramètres, utilisateurs, analytics, audit et procédures. |
| 7 | Stabilisation | Sécurité, performance, accessibilité, recette, sauvegarde et mise en production. |

# Critère de sortie par lot

•  Code revu, lint, typecheck, tests utiles et build réussis.

•  Migration et politiques d’accès testées sur environnement non productif.

•  Démonstration d’un parcours complet et documentation d’exploitation mise à jour.

•  Aucune dette critique sur les prix, statuts ou données privées reportée au lot suivant.

# Décisions et dépendances

Les délais et charges ne sont pas fixés par le cadrage accessible. Le calendrier doit être établi après estimation et validation des écrans, volumes de données, contenus et ressources. Le lot suivant démarre lorsque ses dépendances sont livrées et acceptées.